**ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ანგარიში 2023 წლის 3 თვეში გაწეული მუშაობის შესახებ**

 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის- მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის მიერ მნიშვნელოვანი ღონისძიებები ტარდება 2023 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების მიხედვით, კერძოდ:

**გზებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციის, მშენებლობისა და მოვლა-პატრონობის საბიუჯეტო პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოები**

 მიმდინარე პერიოდში გამოყოფილი დაფინანსების ფარგლებში დასრულებულია:

ქალაქის მასშტაბით საავტომობილო და ქვეითთა მოძრაობის მარეგულირებელი შუქნიშნების განახლება. არსებული შუქნიშნების ნაცვლად, ადაპტირებული შუქნიშნების მოწყობა.

(საქართველოს მთავრობის 16/08/2021 წლის N1419 განკარგულება)"-914.6 ათ.ლარი; ჯიბლაძის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია -122 ათ. ლარი.

მიმდინარეობს: ჩეჩელაშვილის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 17/01/2022 წლის N75 განკარგულება)"- 809.2 ათ. ლარი; ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მეოთხე შესახვევის დარჩენილი ნაწილის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია -16 ათ. ლარი, შოთა რუსთაველის გამზირზე საავტომობილო მოძრაობის ე.წ. "კუნძლების" და "გამყოფი ზოლის" რეაბილიტაცია-200 ათ. ლარი.

ხახანაშვილის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 29/12/2022 წლის N2475 განკარგულება) -280 ათ. ლარი; ზ. გამსახურდიას გამზირის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 29/12/2022 წლის N2475 განკარგულება) -5032,8 ათ. ლარი; ი.ჭავჭავაძის ტროტუარების რეაბილიტაცია და მოაჯირების მოწყობა (საქართველოს მთავრობის 26/12/2022 წლის N2435 განკარგულება)-1800 ათ. ლარი; ავტომშენებლის გამზირზე ტროტუარების რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 26/12/2022 წლის N2435 განკარგულება) -1000 ათ. ლარი.

საგზაო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე შეკეთებაზე გამოყოფილია 1120,7 ათასი ლარი, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ასფალტის, ბეტონის საფარის, გრანიტის და დეკორატიული ფილების საფარის შეკეთების სამუშაოები.

**სანიაღვრე სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაციის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოები:**

 პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს: ბუნებრივი სასულეების ექსპლოატაცია, სადაც პერიოდულად ხდება ბუნებრივი სასულეების ყელის გაწმენდა და რეაბილიტაცია - 45,3 ათასი ლარის ფარგლებში.

 დასრულებულია -ტ.ტაბიძის ქუჩის სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 17/01/2022 წლის N75 განკარგულება) -20.1 ათ. ლარი; თამარ-მეფის ქუჩაზე, აკ. წერეთლის უნივერსიტეტის მიმდებარედ, სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია- 69.6 ათ. ლარი; წერეთლის ქუჩის #246-ის მიმდებარედ არსებული სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაციის -32.4 ათ. ლარი;

მიმდინარეობს: ლუკა ასათიანის ქუჩაზე არსებული სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია -103.3 ათ. ლარი; აკ. წერეთლის ქუჩის პირველი ჩიხის მიმდებარე სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია -28.6 ათ. ლარი; ფურცელის ქუჩის მეორე შესახვევის სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია -75.7 ათ. ლარი; დეპოს ქუჩის სანიაღვრე ქსელის ფრაგმენტის რეაბილიტაცია -47.2 ათ. ლარი.

**საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეაბილიტაციის პროგრამით განსაზღვრული სამუშაოები:**

პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს: რუას ქუჩის N16ა-სთან, ნეკრასოვის ქუჩის N6-თან, ქალაქ ქუთაისში, ქეთევან წამებულის ქუჩის მეორე შესახვევში საყრდენი კედლისა და მოაჯირის მოწყობა- 69.7-ათ. ლარი; ჭაბუკიანის ქუჩის N3-ში ფერდის დამაგრების სამუშაოები- 126.4 ათ. ლარი; კიკვიძის ქუჩის N8- სთან საყრდენი კედლის მოწყობა- 133.4 ათ. ლარი; ისიანი ქუჩაზე N23 საყრდენი კედლის მოწყობა -18.8 ათ. ლარი; აკ. წერეთლის ქუჩის მე-3 შესახვევის დაზიანებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია-11.8ათ. ლარი.

**გამწვანებისა და სკვერების კეთილმოწყობის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოები:**

პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს: "მუხნარის" ადმინისტრაციულ ერთეულში სკვერის მოწყობა (საქართველოს მთავრობის 17/01/2022 წლის N75 განკარგულება) 502.3 ათ.ლარი; შოთა რუსთაველის სკვერის, მდინარე ოღასკურას, ანჯაფარიძის ქუჩაზე საბავშვო ატრაქციონის და ავტომშენებლის ქუჩაზე 32-ე საჯარო სკოლის წინ ლითონის შემოღობვის მოწყობა - 75.5 ათ.ლარი; დუმბაძის და აღმაშენებლის გამზირის კვეთაზე ე.წ. ნინოშვილის სკვერის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 29/122022 წლის N2475 განკარგულება) -1560,1 ათ.ლარი;

 ასევე მიმდინარეობს ქალაქის გამწვანება, მოვლა-პატრონობა და სკვერების კეთილმოწყობა - 1066 ათ. ლარის ფარგლებში.

**საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამით განსაზღვრული სამუშაოები:**

 პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს: მეოთხე სამუსიკო სკოლის გათბობა და შიდა რემონტი (საქართველოს მთავრობის 17/01/2022 წლის N75 განკარგულება)- 126.8 10.7 ათ.ლარი; ცენტრალური სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 29/12/2022 წლის N2475 განკარგულება) 901.4 394.6ათ.ლარი.

**ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია**

პროგრამის ფარგლებში დასრულდა დავით აღმაშენებლის გამზირზე მდებარე 100 საფეხურიანი კიბის რეაბილიტაცია -15.0 ათ. ლარი.

მიმდინარეობს: ქალაქ ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე მდებარე მუზეუმის ნაცვლად, რეკრეაციული ინფრაქტრუქტურის (მულტიფუნქციური საგამოფენო სივრცე) მოწყობა (საქართველოს მთავრობის 16/08/2021 წლის N1419 განკარგულება)-3872.0ათ. ლარი; ქალაქ ქუთაისში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის(ოქროს ჩარდახი) რესტრავრაცია-რეაბილიტაცია- 1055.2 ათ. ლარი.

**მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია**

პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს: ახალგაზრდობის გამზირის ფასადების რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 16/082021 წლის N1419 განკარგულება) -128287ათ ლარი; ასათიანის ქუჩის #139 მრავალსართულიანი სახლის ფასადის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 29/12/2022 წლის N2475 განკარგულება) -183,4 ათ ლარი; რუსთაველის გამზირის ფასადების რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 26/12/2022 წლის N2435 განკარგულება)-3338.0-ათ ლარი; ა. ხორავას ქუჩის #4 #6 #12-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის ფასადის რეაბილიტაცია-181 ათ ლარი; ავტომშენებლის ფამზირზე საცხოვრებელი ბინების ფასადების რეაბილიტაციის დასრულება (ნაშთები)-112.6 ათ ლარი;

**მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის განვითარება**

 პროექტის ფრაგლებში დასრულდა "საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებების აღჭურვა ელექტრონული საინფორმაციო ტაბლოებით (საქართველოს მთავრობის 16/08/2021 წლის N1419 განკარგულება)"-879.6 ათ ლარი.

**სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება**

 მიმდინარეობს: გაფრინდაშვილის ქუჩის N10-სა და გაფრინდაშვილის ქუჩის მეოთხე ჩიხის N3-ს შორის საყრდენი კედლის მოწყობა (საქართველოს მთავრობის 26/01/2022 წლის N131 განკარგულება)- 259.0 ათ. ლარი; სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები (საქართველოს მთავრობის 20/01/2023 წლის N116 განკარგულება) -2000.0 ათ. ლარი

**სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა - რეაბილიტაცია -ექსპლოატაცია**

 დასრულებულია: ხარებავას ქუჩის #1-ის მიმდებარედ, მინი- მოედნისა და მცირე რეკრეაციული ინფრაქტრუქტურის მოწყობა -34.3 ათ. ლარი; ლადო ასათიანის ქუჩის მე-5 ჩიხში მდებარე სტადიონის ("მარაკანა") რეაბილიტაცია - 91.6 ათ. ლარი;

 ლესელიძის ქუჩაზე, ჯომარდობის ხელშეწყობის მიზნით, სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა (საქართველოს მთავრობის 16/08/2021 წლის N1419 განკარგულება) -718.2 ათ. ლარი; N17 სპორტული სკოლის, ძიუდოს დარბაზის ორი სართულის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 17/01/2022 წლის N75 განკარგულება)- 251.6 ათ. ლარი;

მინდვრის ჰოკეის მოედნის მშენებლობა (საქართველოს მთავრობის 16/08/2021 წლის N1419 განკარგულება) -301,9 ათ. ლარი; კლდეზე ცოცვის სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (საქართველოს მთავრობის 16/08/2021 წლის N1419 განკარგულება) -44.1ათ.ლარი; საჭადრაკო სკოლის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 29/12/2022 წლის N2475 განკარგულება)- 534,9ათ. ლარი; ნიჩბოსნობის სკოლის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 29/12/2022 წლის N2475 განკარგულება)-1000,9 ათ. ლარი;

**სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაცია**

მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დამზადება - 14000 ლარი

**მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა.**

დასრულდა ავტომშენებლის 1-შეს.N8-ში ფანჩატურის მოწყობა ღირებულებით **4687,34** ლარი.

**მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია**

დასრულდა სარაჯიშვილის N51-ში (კულტურული მემკვიდრეობა) პარაპეტის რეაბილიტაცია ღირებულებით **16137,70** ლარი.

**მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია**

დასრულდა თაბუკაშვილის N199, თაბუკაშვილის N217 (მე-2 სად.), სულხან-საბას N75, ხარებავას N22 და ხარებავას N9ბ-ში კანალიზაციის რეაბილიტაცია ღირებულებით **10398,17** ლარი.

**მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია**

დასრულდა ბუხაიძის ქუჩის N3 ბინის მე-4 სადარბაზოს და მუსხელიშვილის ქუჩის N3 ბინის მე-4 სადარბაზოს რეაბილიტაცია ღირებულებით **2760,33** ლარი.

მიმდინარეობს დ. აღმაშენებლის N13 1-ლი, ი. ჭავჭავაძის N3 1-ლი, ჯავახიშვილის N2 1,2,3,4, ჯავახიშვილის N8 1-ლი, ჯავახიშვილის N10 მე-2,3, რუსთაველის N96 მე-3 და აღმაშენებლის N40 1,2 სადარბაზოების რეაბილიტაცია. შუალედურად ანაზღაურდა **11758,17** ლარი.

დასრულდა ზ. გამსახურდიას ქ. N15-ში 1,2,3 სადარბაზოების რეაბილიტაცია. მიმდინარეობს ანაზღაურების პროცესი.

**მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა-გადაცემა და დაზიანებული სახურავების (ბრტყელი, ქანობიანი) კაპიტალური შეკეთება**

მიმდინარეობს 17350 კვ.მ ჰიდროსაიზოლაციო, 4000 კვ.მ გოფრირებული და 3000 კვ.მ ფურცლოვანი თუნუქის შესყიდვა - 215645 ლარი.

N467 ხელშეკრულების ფარგლებში დასრულდა კ. მესხის N4, ცხინვალის მე-3 შეს. N3, კოსტავას N55, წერეთლის N276ა, ნიკეას N74, სულხან-საბას N65, მახვილაძის N15, ჭავჭავაძის N56, მახვილაძის N15, აღმაშენებლის N40/28 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების (ბრტყელი, ქანობიანი) რეაბილიტაცია. მიმდინარეობს - ბუკიას N7ა, ზ. ჭავჭავაძის N2, ჯავახიშვილის 1-ლი შეს. N21, თაბუკაშვილის ქ. N119, ხუნდაძის N51ა-ს რეაბილიტაცია. შუალედურად ანაზღაურდა **128341,13** ლარი.

N469 ხელშეკრულების დასრულდა მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების (ბრტყელი, ქანობიანი) რეაბილიტაცია შემდეგ მისამართებზე: ცახელის N7ა, ი. ჭავჭავაძის N64, მარჯანიშვილის N24, არაყიშვილის N3, ი. ბერაძის N3, დადიანის N55, სულხან-საბას N65. მიმდინარეობს - კ. გამსახურდიას N58 და აღმაშენებლის N112/1. შუალედურად ანაზღაურდა **68609,73** ლარი.

N478 ხელშეკრულების ფარგლებში დასრულდა ხარებავას N9, ავტომშენებლის N17, . ჭავჭავაძის N57-59, ბერაძის N7, ბერაძის N2, ბერაძის N4 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების (ბრტყელი, ქანობიანი) რეაბილიტაცია. მიმდინარეობს - ლომონოსოვის ქ. N2/3, თამარ მეფის N95 და ი. ჭავჭავაძის N11-ის რეაბილიტაცია. შუალედურად ანაზღაურდა **136472,51** ლარი).

**მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა-გადაცემა**

მიმდინარეობს 40 ტუმბოს შესყიდვა - **24072** ლარი

**ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება**

დასრულდა აღმაშენებლის N125-ში ფანჩატურის მოწყობა ღირებულებით **15127,34** ლარი

მიმდინარეობს წმინდა ნინოს ქუჩა N1,3,5 ეზოს შესასვლელი ჭიშკრის დამზადება-მონტაჟი - **4495** ლარი.